附件3：

高处作业吊篮管理程序

- 专项施工方案。安装前，使用单位应结合工程实际编制吊篮安全专项施工方案，方案的编制、审核、审批应符合建质[2009]87号文件规定要求。

- 安装自检。安装完成后，使用单位技术负责人组织对吊篮进行自检，并在自检报告上签字。

- 检验检测。自检合格后，使用单位应委托具备高处作业吊篮检验检测资格的检验检测机构检验，并取得检验合格报告。

- 联合验收。高处作业吊篮取得检验检测机构检验合格证明后，使用单位申请总包、监理单位对吊篮进行联合验收，并取得联合验收合格报告。

- 使用审批。联合验收合格后，使用单位应填写使用审批表，并附相关资料，申请工程总包、监理单位办理高处作业吊篮使用审批手续。未办理使用审批手续的吊篮不得投入使用。

- 定期检查。使用单位应按标准规定，定期对吊篮进行定期检查，并做好检查记录。